附件：

老旧小区综合整治项目实施方案编制指引

实施方案一般包括封面、扉页、前言、正文和附录等部分。

1.封面

封面包括标题和落款单位两部分，标题为《××单位(单位名称) ××小区(小区名称或地址)综合整治项目实施方案》,落款包括单位名 称和编制单位名称，以及编制完成的时间。

2.扉页

扉页除封面内容外，还应包括实施方案编制单位技术负责人、参加 编制的相关人员以及单位营业范围和资信评价等相关内容。

3.摘要

简要介绍项目建设必要性、主要目的，实施方案的主要内容和结论 等。

4.正文

正文是实施方案的主要内容，并应有章节目录，具体要求附后。

5.附录

附录包括与编制实施方案相关的附件和相关设计图。

封面参考格式：

××单位(单位名称)××小区(小区名 称或地址)综合整治项目

实施方案

编制单位：××(单位名称)

二○二二年××月××日

扉页参考格式：

××单位(单位名称)××小区(小区名 称或地址)综合整治项目实施方案

项目单位：××(单位名称)(盖章)

编制单位：××(单位名称)(盖章)

二○二二年××月××日

××单位(单位名称)××小区(小区名 称或地址)综合整治项目实施方案

编制单位：××(单位全称)

证书编号：资格证书编号

项目负责人：

审定：

审核：

校核：

编制人员：

营业执照、资信评价证书或原工程咨询单位资格证书等相关文件

摘要参考格式：

摘  要

简要介绍项目背景、实施的主要目的、必要性和意义，综合整治项 目实施方案的主要内容和结论。

1.小区概况

2.项目必要性

3.综合整治项目主要内容

4.综合整治项目投资和进度计划

5.主要结论和建议

正文参考格式：

目 录

第 1 章 项目概述 	 3

1.1 项目概况 	3

1.2 项目的必要性 	3

1.3  编制依据 	3

1.4 主要结论与建议 	3

第 2 章××小区概况 	4

2.1 小区的权属和业主构成情况 	 4

2.2 小区现存问题 	4

第 3 章 综合整治的必要性 	 4

3.1  综合整治的必要性 	4

3.2 综合整治目标 	5

第 4 章 综合整治方案	5

4.1 综合整治内容 	5

4.2 抗震加固方案	5

4.3 节能改造方案	6

4.4 综合改造方案	6

4.5 基础设施改造方案	6

第 5 章 劳动安全、卫生防护与消防 	 7

5.1 劳动安全 	 7

5.2  卫生防护	 7

5.3 安全保卫与消防管理 	 7

第 6 章 项目职责分工、实施进度、招标方案	 7

6.1  职责分 	 7

6.2  实施进度计划	7

6.3  招标方案 	8

第 7 章 投资估算和资金来源	 8

7.1 投资估算	8

7.2 资金来源	 14

第 8 章 社会效益分析 	14

第 9 章 结论与建议 	14

9.1 结论	 14

9.2 建议 	 14

附 录 	16

附 图 	17

第1章项目概述

1.1 项目概况

(1)项目名称：××(单位名称)××小区(小区名称或地址)综 合整治项目。

(2)项目法人：××(单位全称/牵头单位名称)。

(3)项目责任人：××(一般为项目单位法人代表)。

(4)项目建设地点：说明项目实施的地点(具体到门牌号),包含 多个地点的可分别说明，必要时可附图。

(5)编制单位：实施方案编制单位。

(6)项目建设目标：定性说明综合整治目标。

(7)内容和规模：简述综合整治内容。

(8)项目建设周期：项目开竣工时间。

(9)项目总投资及资金来源：简述项目总投资和资金来源。

1.2项目的必要性

结合小区现状设备设施陈旧、功能配套不齐全等问题，简要说明综 合整治的必要性。

1.3 编制依据

列举所依据的重要依据文件。如《国家卫生健康委在京事业单位老 旧小区综合整治工作方案》、综合整治需求清单、业主意愿调查报告等。

1.4主要结论与建议

简述项目主要结论。包括综合整治组织模式、可能带来的影响、居 民维稳工作的建议。

第2章××小区概况

2.1 小区的权属和业主构成情况

包括：小区建设年代、产权面积和构成、住宅栋数、居住户数、业 主构成、物业管理现状等。

2.2 小区现存问题

说明小区建设标准不高、设备设施陈旧、功能配套不全、室外管线 老化、环境凌乱、存在安全隐患等问题，可以结合准备开展的综合整治 项目对应说明现存问题。

涉及结构工程，应有房屋安全性检定与抗震检定(对检定结论不满 足检定要求的建筑，鉴定报告需提出响应的加固处理建议);

涉及大型设备，建议明确核实并提出是否超过设施设备的使用年限； 对未达到改造年限而需进行改造的，应说明改造理由(如提供检修记录  等)。

涉及人防，更换人防设施设备或对人防空间进行改造的项目，应提 供人防部门的咨询意见，并明确人防位置、规模、用途及建设内容等。

第3章综合整治的必要性

3.1 综合整治的必要性

从保障和改善民生、消除安全隐患、健全完善配套服务设施、改善 小区居住环境、增强人民群众的获得感和幸福感等方面简要说明综合整 治的必要性。

3.2 综合整治目标

围绕预期成效，从(选择包含内容)抗震加固、节能改造、建筑综 合改造、基础设施改造、环境整治改善等方面定性说明综合整治目标。

第4章综合整治方案

4.1综合整治内容

根据实际需要，明确综合整治的范围和包括内容。对于不同楼栋或 单元，可以采用下表梳理综合整治内容。具体整治内容包括整治面积、 户数、管线长度、设施数量等。

表4-1 XX小区综合整治内容

| 序号 | 整治内容 | 整治内容 | 楼栋/单元 (楼名或楼/ 单元编号) | 例：A楼/1 单元 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑抗震加固 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑节能改 造 | 屋面防水及保温 |  |  |  |
|  |  | 外墙保温及装饰 |  |  |  |
|  |  | 外门窗 |  |  |  |
| 3 | 建筑综合改 造 | 外墙清洗、粉刷 |  |  |  |
|  |  | 楼内公共区域清洗、粉刷 |  |  |  |
|  |  | 楼内照明系统改造 |  |  |  |
|  |  | 楼内XX管线改造 (给排水、电气、燃气、 供热、消防等) |  |  |  |
|  |  | 增设门禁系统 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 4 | 基础设施 改造 | 给排水管网 |  |  |  |
|  |  | 供电线路 |  |  |  |
|  |  | 燃气管线 |  |  |  |
|  |  | 供热管线 |  |  |  |
|  |  | 安防设施 |  |  |  |
|  |  | 消防设施 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |

### 4.2抗震加固方案

包括现有建筑状况、安全性鉴定与抗震鉴定的结论、抗震加固措施 等说明。

4.3节能改造方案

可包括屋面防水及保温改造；楼体外墙保温；楼体外门、窗改造等， 应说明改造范围、面积、门窗数量、主要材料和做法等。

4.4综合改造方案

可包括楼体外墙、楼道等公共区域清洗、粉刷；楼内照明系统改造； 楼内公共区域给排水、电气、燃气、供热、消防等管线改造；增设门禁 系统等改造方案说明，应说明改造范围、面积、系统方案、设备数量、 管线主要材料等。

4.5 基础设施改造方案

可包括供水、污水、供电、燃气、供热、通信管网及设施设备改造 方案说明，以及安防、消防设施设备等改造方案说明，应说明改造范围、 管线长度、管线主要材料、敷设方式等。

第5章环境影响分析

6.1 编制依据和执行标准

(1)编制依据。包括国家有关环境保护法律法规和地方性法规文件。

(2)执行标准。包括废气排放、废水排放、噪声排放以及固体废弃 物排放等相关标准。

6.2主要污染源分析

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固 体废弃物污染等。

6.3 主要污染源防治措施

分析项目施工期和运营期的主要污染源，包括大气、水、噪声、固 体废弃物污染等。

第5章劳动安全、卫生防护与消防

5.1 劳动安全

从防火、电、防雷、燃气、供热等方面说明所采取的措施，并说明 一旦发生劳动安全方面的事故，拟采取的应急措施。

5.2卫生防护

从给水、排水、通风、震动和噪声等方面说明所采取的措施，并说 明一旦发生卫生防护方面的情况，拟采取的应急措施。

5.3安全保卫与消防管理

从安全保卫、消防管理等方面说明所采取的措施。

第6章项目职责分工、实施进度、招标方案

6.1 职责分工

明确项目单位，多个单位共有的小区，委托一个单位牵头申报项目 立项，并明确各单位之前的权责关系。说明物业管理现状并明确建立规 范的物业管理要求。

6.2 实施进度计划

根据项目实际情况，编制项目实施进度计划表，可以文字说明结合

进度计划横道图或网络图表示。

6.3 招标方案

说明招标组织形式和招标方式。

第7章投资估算和资金来源

7.1 投资估算

(1)编制依据。说明编制投资估算的主要依据。

(2)编制范围。说明投资估算编制的范围，详见表7-1。

其中，工程费用应结构完整，并必须与综合整治方案匹配，避免缺 项目\虚冒；工程建设其他费应原则按照表7-2计列，如遇到特殊事项， 可按合同价格计列；预备费，除特殊情况外，预备费取费费率一般按5% 考虑。

(3)投资估算。说明估算总投资和各类工程投资，列出投资估算表。 可参照表7-3。

(4)特殊事项说明。如有较大设备、设施需要更换，应按照表7-4 填写相关说明。

表7-1 建设项目投资构成一览表

工程费      单项工程  →   单位工程

项目前期费

总投资     工程建设其他费

其它费

预备费

表7-2 工程建设其他费一览表(内容按项目需求选择)

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 参考依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期 费用 | 可研(代项目建议书)编制 费 | 京价(房)字〔1999〕第487号/计价格 〔1999〕1283号 | 已废止，仅参 考 |
| 2 |  | 工程勘察费 | 计价格〔2002〕10号 | 已废止，仅参 |
| 3 |  | 工程设计费 | 计价格〔2002〕10号 | 已废止，仅参 |
| 4 |  | 招标代理服务费 | 计价格〔2002〕1980号 |  |
| 5 |  | 招标交易服务费 | 京发改〔2017〕378号、京发改〔2004〕 |  |
| 6 |  | 工程量清单及标底编制费 | 京价协〔2015〕011号 |  |
| 7 |  | 测绘费 | 计价格〔2002〕10号，指现状图纸资料 补测费用 | 已废止，仅参 考 |
| 8 |  | 城市基础设施配套费 | 京价(房)字〔2003〕259号 |  |
| 9 | 其他费用 | 项目建设管理费 | 财建〔2016〕504号 |  |
| 10 |  | 工程监理费 | 发改价格〔2007〕670号 |  |
| 11 |  | 工程质量检测费 |  |  |
| 12 |  | 造价跟踪审核 | 京价协〔2015〕011号 |  |
| 13 |  | 竣工财务决算编制 | 京价协〔2015〕011号 |  |
| 14 |  | 竣工图编制费 | 计价格〔2002〕10号 | 已废止，仅参 |
| 15 |  | 环境保护税 | 北京市环境保护税核定计算暂行办法 |  |

注：房屋安全性结构检测、设备检测等可按照合同金额计列；如遇政策变化，新增/ 取消有关费用，按实计列。

表7-3投资估算表(内容按项目需求选择)

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 投资估算 |  |  | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 指标(元/m²) | 投资金额 |  |
|  | 总投资 | m² |  |  |  |  |
| 一 | 工程费 |  |  |  |  |  |
| ( 一 ) | A楼改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑工程 | m² |  |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 | m² |  |  |  |  |
| 2.1 | 内装饰工程 | m² |  |  |  |  |
| 2.2 | 外装饰工程 | m² |  |  |  |  |
| 3 | 给排水工程 | m² |  |  |  |  |
| 4 | 采暖工程 | m² |  |  |  |  |
| 5 | 通风与空调工程 | m² |  |  |  |  |
| 6 | 电气工程 | m² |  |  |  |  |
| 7 | 消防工程 | m² |  |  |  |  |
| 8 | 建筑智能化工程 | m² |  |  |  |  |
| (二) | B楼改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑工程 | m² |  |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 | m² |  |  |  |  |

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 投资估算 |  |  | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 指标(元/m²) | 投资金额 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| (三) | 室外工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外给排水工程 | m |  |  |  |  |
| 2 | 室外电气工程 | m |  |  |  |  |
| 3 | 院内道路 | m² |  |  |  |  |
| 4 | 院内绿化 | m² |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 项目前期费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可研编制费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标交易服务费 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| (二) | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 造价跟踪审核费 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 投资估算 |  |  | 投资占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 指标(元/m²) | 投资金额 |  |
| 4 | 竣工图编制费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 竣工财务决算编制费 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |

备注：投资估算附表应符合初步设计投资深度要求。

表7-4主要材料设备价格表

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 用量 | 申报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | ×× |  | 台 |  |  | 造价信息或取费依据或参考品牌 |
| 2 | ×× |  | 台 |  |  | 造价信息或取费依据或参考品牌 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

7.2资金来源

说明项目投资来源。涉及多个产权共用，应提供相关产权单位同意 项目建设或改造的咨询意见，并明确资金分摊原则。

第8章社会效益分析

说明综合整治将带来的社会影响效果，可从保障和改善民生，消除 安全隐患、健全完善配套服务设施、改善小区居住环境等方面说明，得 出社会效益分析结论。

第9章结论与建议

9.1 结论

通过分析论证，明确综合整治是否必要、整治内容和规模是否可理， 整治是否可行等。

9.2 建议

对项目下一步工作的重要意见和建议，以及综合整治实施中需要协 调解决的问题和相应的意见、建议等。

附件

附件为实施方案编制的支撑文件等。附件参考格式：

XXX 小区基本情况和综合整治总台帐

一、XXX 小区整体情况

包括小区建设年代、产权面积、住宅楼栋、居住户数和物业管理现 状等情况。

二、综合整治总台帐

包括整治内容和类型(基本类和提升类)、居民改造意愿等，对应 综合整治内容，应附房屋安全性鉴定与抗震鉴定报告、业主意见调查汇 总、权属证明材料等。

附图

附图为实施方案编制的支撑文件等。附图主要内容可包括：小区区位图、 总平面图、综合整治相关平面图、结构加固图、机电系统图、室外管线 规划图、绿化景观设计图和竖向分析图等。